MUNKANAPLÓ

Neptune 4 Max – Interaktív 3D Nyomtatási Oktatóalkalmazás
Tárgy: Gamifikáció

Csapattagok

| Név | Feladatkör | Hozzájárulás |
| --- | --- | --- |
| Rácz László | Teljes fejlesztés, tervezés, dokumentáció, deploy | 100% |
| Batta István | – | 0% |

Részletes Munkanapló

| Dátum | Időtartam | Elvégzett feladatok |
| --- | --- | --- |
| 2026. március 10–14. | 8 óra | • A 3D nyomtatás (FDM) technológia alapjainak megismerése: rétegenkénti építkezés, anyagok (PLA, PETG, ABS) • YouTube tutorialok és gyártói dokumentáció tanulmányozása az Elegoo Neptune 4 Max-ról • Klipper firmware és Fluidd/Mainsail webes felület megismerése • Szeletelő szoftverek (Cura, OrcaSlicer) kipróbálása és beállításainak tanulmányozása • Gyakori nyomtatási hibák kutatása: warping, stringing, bed adhesion, elephant foot |
| 2026. március 17–21. | 6 óra | • Elegoo Neptune 4 Max felhasználói kézikönyv áttanulmányozása • Z-Offset kalibrálás, ABL (Auto Bed Leveling) működésének megértése • PEI mágneses tálca kezelési szabályainak kutatása (bőrzsír, tapadás, hőmérséklet) • Biztonsági protokollok összeállítása: égésveszély, mechanikai veszélyek, elektromos biztonság • Az oktatóanyag struktúrájának és gamifikációs koncepciójának megtervezése |
| 2026. március 25. (hétfő) | 6 óra | • Projekt inicializálás: Vite + React + TypeScript + Tailwind CSS konfiguráció • Alapvető alkalmazás-struktúra kialakítása (App.tsx, router logika) • Zustand store létrehozása az állapotkezeléshez (appStore.ts) • Gamifikációs rendszer tervezése: XP, csillagok, jelvények, szintrendszer • Modul 1 (AssemblyMinigame) fejlesztése: biztonsági checklist, szalagkábel drag-and-drop |
| 2026. március 26. (kedd) | 5 óra | • Modul 1 befejezése: WiFi/LAN hálózati konfiguráció szimuláció • Modul 2 (FluiddUIMinigame) fejlesztése: IP-cím bejelentkezés, Klipper felület szimulációja • Modul 3 (BedLevelingMinigame) fejlesztése: előmelegítés, ABL, Z-Offset csúszka • BadgePopup komponens implementálása animált jelvény-feloldással |
| 2026. március 27. (szerda) | 5 óra | • Modul 4 (FilamentLoadMinigame) fejlesztése: filament befűzés szimuláció • Modul 5 (SlicerMinigame) fejlesztése: Printables.com útmutató, szeletelő szimulátor • Drag-and-drop STL import és G-Code generálás vizualizáció • Navigációs rendszer finomhangolása 7 modulra |
| 2026. március 28. (csütörtök) | 4 óra | • Modul 6 (FirstPrintMinigame) fejlesztése: nyomtatás indítás, baby-stepping • Modul 7 (HarvestMinigame) fejlesztése: nyomtatvány eltávolítás, tisztítás • CompletionScreen implementálása: összesített eredmények, konfetti animáció • Reszponzív layout optimalizálás (mobil + desktop) |
| 2026. április 29. (kedd) | 4 óra | • Slicer modul kiemelése önálló 5. modulként (korábban opcionális volt) • Biztonsági instrukciók finomítása: PEI lap kezelési útmutató pontosítása • Hibajavítás: JSX struktúra, Confetti import, navigációs indexek • Teljes alkalmazás átvizsgálása és tesztelése |
| 2026. május 2. (péntek) | 3 óra | • README.md elkészítése a GitHub repóhoz • Vite konfiguráció frissítése deploy-kompatibilitásra (base: './') • GitHub repozitórium létrehozása és kód feltöltése • Vercel deployment: TypeScript strict-mode hibák javítása (unused imports/variables) • Sikeres éles deployment a Vercel platformon |
| 2026. május 13. (kedd) | 2 óra | • Jegyzőkönyv elkészítése • Munkanapló összeállítása • Végső dokumentáció és leadás |

Összesítés

Összes munkaidő: ~43 óra

Ebből ~14 óra a 3D nyomtatás technológiájának megismerésére, kutatásra és az oktatóanyag tervezésére fordított idő, ~27 óra fejlesztés és tesztelés, ~2 óra dokumentáció.